Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014											    № 26

О подготовке к ОЗП 2014-2015 гг

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 9 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет, в целях своевременной  и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП  2014-2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Изыхский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года и утвердить ее состав (приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП 2014-2015 года. (приложение № 2)

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

И.о.главы  Изыхского сельсовета 					И.А. Щепилова

Приложение № 1

К постановлению администрации

Изыхского сельсовета

№ 26 от 21.05.2014

Состав комиссии для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Изыхский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

Кононов Александр Васильевич			Глава Изыхского сельсовета

Ходаков Виталий Николаевич 				Директор МУП «ВодРесурс»

Члены комиссии:

Тимофеева Эльвира Ивановна			гл. бухгалтер МУП «ВодРесурс»

Полякова Наталья Николаевна 			гл. бухгалтер Изыхского сельсовета

Бурова Татьяна Александровна 		Директор МБОУ Изыхская СОШ

(по согласованию)

Щепилова Ирина Алексеевна

специалист 1 категории

Изыхского сельсовета

Приложение № 2

К постановлению администрации

Изыхского сельсовета

№ 26 от 21.05.2014

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2014-2015гг

| № п/п | Ремонтные работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести гидравлические испытания котельного оборудования и трубопроводных магистралей | май |
| 2 | Провести профилактический ремонт дымососа, котельной и трубопроводных магистралей согласно актов гидравлических испытаний | Июнь, Июль |
| 3 | После устранений замечаний указанных в актах гидравлических испытаний провести гидравлические испытания котельной и трубопроводных магистралей | август |
| 4 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях | Август |
| 5 | Провести косметический ремонт котельной | сентябрь |