## Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04. 2015		                                                                                              №  16

п. Изыхские Копи

О проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству озеленению и  архитектурно – художественному оформлению территории Изыхский сельсовет, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения работ по благоустройству, руководствуясь ст. ст. 9, 47 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет  администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Организовать в период с 16 апреля 2015 года до 1 октября 2015 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного  порядка на территории Изыхского сельсовета.

- Утвердить План мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета (далее-План) (приложение 1).

- Провести с 22 апреля по 20 мая 2014 г. месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного  порядка на территории населенного пункта Изыхского сельсовета.

- 24 апреля и 25 сентября 2015 года провести всеобщий субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенного пункта Изыхского сельсовета.

- Утвердить состав комиссии Изыхского сельсовета по контролю за выполнением мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного  порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета (приложение 2).

- Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного  порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета (приложение 3).

- Комиссии Изыхского сельсовета по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного  порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета подвести итоги выполнения мероприятий и определить победителей до 10.10.2015. При подведении итогов учитывать работу ТОС в поселении.

- Комиссии определить победителей по итогам выполненных мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного  порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета с вручением грамот  по категориям:

-  лучшая улица (награждается депутат сельсовета за самые чистые и ухоженные улицы на своем участке);

-   лучшее домовладение;

-   лучшее цветочное оформление палисадника;

-   лучшее цветочное оформление торговой точки поселения;

-   лучшее цветочное оформление учреждения.

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования материалов, тары, свалок мусора, привести в порядок полосы отчуждения железнодорожных и автомобильных дорог, путевые и дорожные знаки, особенно в пределах населенных пунктов.

10. Директору МБОУ Изыхская СОШ (Буровой Т.А) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории образовательного учреждения поселения.

11. Заведующей Изыхским ФАП  ( Губа Л.А.) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории учреждения здравоохранения поселения.

12. Директору МБУК Изыхская сельская библиотека (Долиненко Н.М.) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории учреждения культуры поселения.

13. Директору ООО «Агро Лидер» (Пащенко М.А.)  обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории занимаемой ООО «Агро Лидер»

14. Директору МБУК Изыхский СДК ( Глок Г.И) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории временного нахождения учреждения культуры поселения, а так же на территории аварийного здания Изыхского СДК.

15. Ужесточить контроль по предупреждению и выявлению несанкционированных свалок и их ликвидации с привлечением виновных к административной ответственности.

16. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Изыхского сельсовета					           А.В. Кононов

Приложение № 2

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

от «15»  апреля 2015  № 16

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению,

благоустройству и наведению санитарного порядка в Изыхском сельсовете

| Кононов А.В. | глава Изыхского сельсовета, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Щепилова И.А. | специалист администрации Изыхского сельсовета; секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Бурова Т.А. | Директор МБОУ Изыхская СОШ |
| Глок Г.И. | Директор МБУК Изыхский СДК |
| Миллер Т.Н. | Председатель Совета ветеранов Изыхского сельсовета |
| Жвакова А.Е. | Председатель женсовета, депутат Изыхского сельсовета |
| Назарова Л.И. | Председатель территориального общественного самоуправления «Изыхское содружество» |
| Долиненко Н.М. | Директор МБУК Изыхская сельская библиотека |
| Кузеванова М.А. | Депутат Изыхского сельсовета |
| Маракулина Л.А. | Депутат Изыхского сельсовета |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

от «15 »  апреля  2015  № 16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета в 2015 году

| № | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1. |  | Санитарная уборка территории парка и приведение в надлежащее состояние мемориального комплекса | до 30 апреля |
| 2. |  | Санитарная уборка кладбища | до 30 апреля |
| 4. |  | Уборка находящихся на территории муниципального образования парка, газонов | до 30 апреля |
| 5. |  | Приступить к санитарной обрезке деревьев и кустарников | до 30 апреля |
| 6. |  | Произвести подготовительную работу по организации весеннее - летних посадок зеленых насаждений, посадку деревьев в местах, требующих проведение работ по озеленению | до 30 апреля |
| 7. |  | Ремонт и строительство газонов | до 30 апреля |
| 8. |  | Контроль за приведением в надлежащий эстетический вид зданий торговых организаций, киосков, павильонов (ремонт, мойка, покраска) | до 30 апреля |
| 9. |  | Контроль за приведением территорий, прилегающих к магазинам, киоскам, павильонам, на рынках в местах розничной торговли в надлежащие санитарное состояние; | до 30 апреля |
| 10. |  | Контроль за установкой урн у входов в магазины, павильоны, киосков, рынков в местах розничной торговли; | до 30 апреля |
| 11. |  | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | до 30 апреля |
| 12. |  | Приведение в надлежащие состояние территории прилегающей к трансформаторным подстанциям в населенных пунктах в радиусе 20 м. | до 17 мая |
| II этап |  |  |  |
| 13. |  | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: - строительство и ремонт дорожных ограждений - ремонт тротуаров; - ямочный ремонт дорожного полотна; - проведение дорожной разметки; - установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | до 20 августа |
| 14. |  | Подготовка клумб и посадка цветов | до 04 июня |
| 15. |  | Ежедекадно ликвидация несанкционированных свалок | 10, 20, 30 |
| 16. |  | Ежедекадно приведение в эстетических вид помещений торговых предприятий и магазинов | 10, 20, 30 |
| 17. |  | Приведение в надлежащие состояние территории прилегающей к трансформаторным подстанциям в населенных пунктах в радиусе 20 м. | до 1 сентября |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

от «15»  апреля 2015  № 16

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Запланировано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнено | % выполнения |
| 1. | Приведение в надлежащие санитарное состояние мемориального комплекса | шт. |  |  |  |
| 2. | Санитарная уборка кладбища | шт./тыс.м² |  |  |  |
| 3. | Уборка находящегося на территории муниципального образования парка | тыс.м² |  |  |  |
| 4. | Посадка деревьев и кустарников | шт. |  |  |  |
| 5. | Подготовка клумб с высадкой цветов | шт. |  |  |  |
| 6. | Приведение в надлежащие санитарное состояние улиц (ремонт и грейдерование дорожного полотна) | км |  |  |  |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт/тыс.м² |  |  |  |
| 8. | Строительство и ремонт детских площадок | шт. |  |  |  |
| 9. | Строительство хоккейной коробки | шт. |  |  |  |
| 9. | Привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.83 Закона Республики Хакасия "Об административных правонарушениях" от 17.12.2008 № 91 - ЗРХ | лиц |  |  |  |

Глава

сельсовета

Председатель комиссии

по благоустройству	                        ____________________	 _____________

подпись			ФИО

«_____»_________ 2015 г.