Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

Изыхский сельсовет

от "09 "03   2010 г.  № 6

Муниципальная целевая программа

«Чистая вода на 2010 - 2020 годы»

п. Изыхские Копи

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Лист |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | 3 |
| 1. Характеристика проблемы | 4 |
| 2. Основные цели и задачи | 5 |
| 3. Перечень программных мероприятий | 5 |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения | 6 |
| 5. Механизм реализации | 6 |
| 6. Оценка эффективности | 7 |

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Чистая вода на 2010 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение Главы муниципального образования Изыхский сельсовет от № «О создании рабочей группы для разработки муниципальной целевой программы «Чистая вода» во исполнение Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Изыхский сельсовет |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация муниципального образования Изыхский сельсовет |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение обеспеченности поселения жилищно-коммунальными услугами; - обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан; - снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг; - улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению; Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: - обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Изыхский сельсовет; - проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств; - обеспечение условий для снижения издержек, техническое перевооружение на основе энерго - и ресурсосберегающих технологий. - обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; - обеспечение уровня очистки воды; - реконструкция и восстановление существующих систем водоснабжения для повышения их эксплуатационного состояния; - ограждения первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| Показатели результативности (индикаторы) | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - Приведение объектов водозабора в состояние отвечающее санитарным требованиям |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | _____ |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 9000 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Изыхский сельсовет – 9000 тыс. руб. Необходимый объем финансирования программы составляет – 9000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; Приведение объектов водозабора и водоснабжения в состояние отвечающее санитарным требованиям; Обеспечение населения в достаточном количестве качественной питьевой водой. |

- Характеристика проблемы

За последние годы произошли существенные изменения в деятельности жилищно-коммунальной отрасли, как в правовом поле - приняты Жилищный и Градостроительный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", так и в техническом плане.

Снижаются надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и физически устарели.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Планово - предупредительный ремонт уступил место аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

Следствием этого стали обострённые проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

Протяженность водопроводной сети предприятий ЖКХ составляет 16,8 км. Износ основных фондов более 80%. Система водоснабжения является одновременно как хозяйственно-питьевой, так и противопожарной. Основная часть водопроводной системы действует более 30 лет и требует капитального ремонта. В  п. Изыхские Копи,  необходима прокладка нового трубопровода, ограждение, благоустройство и озеленение охранной санитарной зоны водозаборных сооружений и накопительных резервуаров. Из-за ограниченных финансовых возможностей предприятий ЖКХ и местного бюджета не налажен учет расхода воды населением по приборам учета, учет ведется расчетным методом по утвержденным нормативам. Только небольшая часть населения  имеют приборы учета холодной воды.

Из республиканского и местного бюджета на ремонт объектов ЖКХ ежегодно выделяются финансовые средства, но их хватает лишь на объекты, находящиеся в аварийном состоянии и требующих незамедлительного ремонта либо замены, иными словами, лишь на «латание дыр». О реконструкции и модернизации отрасли не приходится и говорить.

- II. Основные цели и задачи

Основными целями Программы являются:

- повышение        эффективности          функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение надежности работы коммунальных   систем жизнеобеспечения     населения,     улучшение     качества предоставления         жилищно-коммунальных         услуг;                    - повышение      обеспеченности       населения       района жилищно-коммунальными услугами;

- обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан;

- снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению;

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    решить   следующие основные задачи:

- обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Изыхский сельсовет;

- проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств;

- обеспечение условий для снижения издержек,

техническое    перевооружение    на    основе энерго  -   и ресурсосберегающих технологий.

- обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой, отвечающей      требованиям      ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- обеспечение уровня очистки воды;;

- реконструкция и восстановление существующих систем водоснабжения   для   повышения   их эксплуатационного состояния;

- ограждения  первого   пояса   зон   санитарной     охраны источников водоснабжения.

III. Перечень программных мероприятий

Перечень необходимых программных мероприятий с разбивкой предполагаемых сроков выполнения и потребности в финансировании по годам приведен в приложении 1 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на модернизацию и восстановление систем инженерного обеспечения  жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования Изыхский сельсовет с применением современных эффективных материалов и технологий.

Общий объем потребности в финансировании – 9000 тыс.руб.,

В бюджете муниципального образования Алтайский район предусмотрено на реализацию Программы 9000  тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования Изыхский сельсовет |
| --- | --- |
| 01 | 02 |
| 2010 | 30 |
| 2011 | 470 |
| 2012 | 500 |
| 2013 | 1000 |
| 2014 | 1000 |
| 2015 | 1000 |
| 2016 | 1000 |
| 2017 | 1000 |
| 2018 | 1000 |
| 2019 | 1000 |
| 2020 | 1000 |

Распределение средств в разрезе мероприятий на текущий финансовый год устанавливается Постановлением Главы муниципального образования Изыхский сельсовет. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджетах муниципальных образований поселений собственных средств в размере не менее 5 % от сметной стоимости мероприятий, подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

V. Механизм реализации

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Изыхский сельсовет.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация муниципального образования

Алтайский район.

Администрация муниципального образования Алтайский район организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, публикация отчетов в открытых источниках в установленные сроки осуществляются отделом ЖКХ, промышленности, энергетики, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального образования Алтайский район.

Администрации муниципальных образования Изыхский сельсовет ежегодно направляет в Администрацию муниципального образования Алтайский район предложения по уточнению объемов финансирования конкретных мероприятий для учета при формировании бюджета муниципального образования Алтайский район на предстоящий финансовый год.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы;

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов муниципального образования Алтайский район.

VI. Оценка эффективности

Оценка социально-экономической эффективности программы производится согласно следующих показателей результативности (индикаторов).

Результативность программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей результативности (индикаторов) | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количественная | Качественная, % |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в %, в том числе по годам: |  |  |
|  | 2010 | 80 |  |
|  | 2011 | 76 |  |
|  | 2012 | 72 |  |
|  | 2013 | 68 |  |
|  | 2014 | 64 |  |
|  | 2015 | 60 |  |
|  | 2016 | 56 |  |
|  | 2017 | 52 |  |
|  | 2018 | 48 |  |
|  | 2019 | 44 |  |
|  | 2020 | 40 |  |
| 2 | Приведение объектов водозабора в состояние отвечающее санитарным требованиям, в том числе по годам: | 25 | 100 |
|  | 2010 | 5 | 20 |
|  | 2011 | 10 | 40 |
|  | 2012 | 15 | 60 |
|  | 2013 | 20 | 80 |
|  | 2014 | 25 | 100 |
|  | 2015 | 25 | 100 |
|  | 2016 | 25 | 100 |
|  | 2017 | 25 | 100 |
|  | 2018 | 25 | 100 |
|  | 2019 | 25 | 100 |
|  | 2020 | 25 | 100 |