## Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019		                                                                                                № 16

п. Изыхские Копи

О проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству озеленению и архитектурно – художественному оформлению территории Изыхский сельсовет, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения работ по благоустройству, руководствуясь п. 9 ст. 9 Уставом муниципального образования Изыхский сельсовет, Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Организовать в период с 01 апреля 2019 года до 31 мая 2019 года мероприятия по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета.

- Утвердить План мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета на 2019 год (далее - План) (Приложение 1).

- Утвердить состав комиссии Изыхского сельсовета по проведению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенном пункте Изыхского сельсовета на 2019 год (далее – комиссия) (Приложение 2).

- Комиссии подвести итоги выполнения мероприятий и определить победителей, при подведении итогов:

- учитывать работу ТОС в поселении.

- вручить благодарственные письма и призы победителям по категориям:

а) лучшая улица (награждается депутат сельсовета за самые чистые и ухоженные улицы на своем участке);

б) лучшее домовладение

в) лучшее цветочное оформление палисадника;

г) лучшее цветочное оформление торговой точки поселения;

д) лучшее цветочное оформление учреждения.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования материалов, в пределах населенного пункта.

6. Директору МБУК Изыхский СДК (Чебыкиной Н.Л.) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории временного нахождения учреждения культуры поселения, а также на территории аварийного здания Изыхского СДК.

7. И.о. директора ООО «Агро Лидер» (Кононовой Л.В.) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории нахождения зданий и сооружений по тепло и водообеспечению поселка Изыхские Копи.

7. Ужесточить контроль по предупреждению и выявлению несанкционированных свалок и их ликвидации с привлечением виновных к административной ответственности.

Глава Изыхского сельсовета			                  И.А. Щепилова

Приложение 1

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета «О проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета»

от 01.04.2019 № 16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета в 2019 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести уборку и вывоз мусора и сухой травы на приусадебных территориях и прилегающих к ним территориях | Апрель – май 2019 года | Депутаты, жители поселка, активисты ТОС |
| 2. | Проводить подворовой обход домовладений с вручением предупреждений по благоустройству | Апрель – октябрь 2019 года | Депутаты, активисты ТОС, специалисты сельсовета |
| 3. | Привести в порядок фасады домов, палисадники, по возможности произвести покраску | Апрель – май 2019 года | Депутаты, жители поселка, активисты ТОС |
| 4 | Организовать выпас частного скота | Апрель – ноябрь 2019 года | Администрация сельсовета |
| 5 | Санитарная уборка кладбища | до 30 апреля | Администрация сельсовета |
| 6 | Уборка находящегося на территории муниципального образования парка, газонов | до 8 мая | Администрация сельсовета, |
| 7 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников в парке, вдоль дорог | до 8 мая | Администрация сельсовета |
| 8 | Контроль за приведением в надлежащий эстетический вид зданий магазинов, павильонов (ремонт, мойка, покраска). Приведение территорий, прилегающих к магазинам, павильонам, в надлежащие санитарное состояние | май-сентябрь | Администрация сельсовета, депутаты, актив ТОС |
| 9 | Контроль за установкой урн у входов в магазины, павильоны. | до 30 мая | Администрация сельсовета, депутаты, актив ТОС |
| 10 | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | до 8 мая | Директор МБОУ Изыхская СОШ, директор ООО «Агро Лидер», фельдшер Изыхского ФАП |
| 11 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: - ямочный ремонт дорожного полотна; - проведение дорожной разметки; - установка и ревизия дорожных знаков и указателей | В течении года | Администрация сельсовета |
| 13 | Подготовка клумб и посадка цветов | до 10 июня | Общественность, депутаты, активисты ТОС, администрация сельсовета |
| 14 | Ежемесячно ликвидация несанкционированных свалок | 30 числа каждого месяца | Администрация сельсовета |
| 15 | Производить выкашивание травы по улицам вдоль дорог и переулкам поселения | Май-октябрь | Администрация сельсовета |
| 16 | Подготовить памятник погибшим воинам к Дню Победы | До 8 мая 2019 года | Общественность, депутаты, активисты ТОС, администрация сельсовета, Совет ветеранов |
| 17 | Санитарная уборка территории парка, побелка деревьев, обрезка кустарников | До 01.05. 2019 года | Общественность, депутаты, активисты ТОС, администрация сельсовета, Совет ветеранов |
| 18 | Высадка деревьев в новом парке «Молодежный» | До 09.05.2019 года | Общественность, депутаты, активисты ТОС, администрация сельсовета, Совет ветеранов, школьники |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Изыхского сельсовет от 01.04.2019 № 16 «О проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению,

благоустройству и наведению санитарного порядка в Изыхском сельсовете

| Сидорова О.С. | Депутат Совета депутатов, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Осипова И.Ю. | Председатель ТОС «Сибирь»; секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Лябина В.К. | Директор МБОУ Изыхская СШ |
| Чебыкина Н.Л. | Директор МБУК Изыхский СДК |
| Миллер Т.Н. | Председатель Совета ветеранов Изыхского сельсовета |
| Назарова Л.И. | Председатель территориального общественного самоуправления «Изыхское содружество» |
| Долиненко Н.М. | Библиотекарь МБУК Изыхская сельская библиотека |
| Кузеванова М.А. | Депутат Совета депутатов Изыхского сельсовета |
| Алехина Н.А. | Депутат Совета депутатов Изыхского сельсовета |

Приложение 3

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета «О проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Изыхского сельсовета»

от 01.04.2019 № 16

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Запланировано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнено | % выполнения |
| 1. | Приведение в надлежащие санитарное состояние мемориального комплекса | шт. |  |  |  |
| 2. | Санитарная уборка кладбища | шт./тыс.м² |  |  |  |
| 3. | Уборка находящегося на территории муниципального образования парка | тыс.м² |  |  |  |
| 4. | Посадка деревьев и кустарников | шт. |  |  |  |
| 5. | Подготовка клумб с высадкой цветов | шт. |  |  |  |
| 6. | Приведение в надлежащие санитарное состояние улиц (ремонт и градирование дорожного полотна) | км |  |  |  |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт/тыс.м² |  |  |  |
| 8. | Ремонт детских площадок | шт. |  |  |  |
| 9. | Привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.83 Закона Республики Хакасия "Об административных правонарушениях" от 17.12.2008 № 91 - ЗРХ | лиц |  |  |  |

Глава Изыхского сельсовета                ________________________ ____________

Председатель комиссии

по благоустройству	                        ____________________	 _____________

подпись			ФИО

«_____» _________ 2019 г.