Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

О подготовке к ОЗП объектов ЖКХ 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 9 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2019-2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Изыхский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года и утвердить ее состав (приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021 года. (приложение № 2)

Глава Изыхского сельсовета 					И.А. Щепилова

Приложение 1

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

от 17.05.2019 № 27а «О подготовке к ОЗП объектов ЖКХ 2020-2021 годов»

Состав комиссии для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Изыхский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Щепилова Ирина Алексеевна   		         Глава Изыхского сельсовета

Клыков Максим Викторович     	                    Директор МКП «Изыхское ЖКХ»

Члены комиссии:

Рысакова Евгения Александровна             главный бухгалтер Изыхского сельсовета

Антонова Ольга Николаевна                      бухгалтер-кассир МКП «Изыхское ЖКХ»

Зайцева Ксения Федоровна   	                и.о. директора МБОУ Изыхская СШ

(по согласованию)

Беккер Анна Викторовна                            специалист 1 категории

Изыхского сельсовета

Приложение 2

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

от 17.05.2019 № 27а «О подготовке к ОЗП объектов ЖКХ 2020-2021 годов»

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2020 – 2021гг

| № п/п | Ремонтные работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести гидравлические испытания котельного оборудования и трубопроводных магистралей. | Май |
| 2 | Провести профилактический ремонт дымососа, котельной и трубопроводных магистралей согласно актов гидравлических испытаний. | Июнь, Июль |
| 3 | Строительство теплотрассы от котельной до здания по ул. Октябрьская 9-2, протяженностью 30м. | Июль |
| 4 | После устранений замечаний указанных в актах гидравлических испытаний провести гидравлические испытания котельной и трубопроводных магистралей. | Август |
| 5 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях. | Август |
| 6 | Установить вытяжную систему над топкой котлов №1,2 | Август |
| 7 | Провести косметический ремонт котельной. | Сентябрь |